Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование "Тайшетский район"

Зареченское муниципальное образование

Администрация Зареченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2019 г.                                                                № 6

| О ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" за 2018 год |  |
| --- | --- |

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Зареченского муниципального образования, в соответствии с пунктами 10, 12 главы 3, пунктом 30 главы 7 Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 14.04.2015 г. № 26 (в редакции постановлений от 20.10.2015 г. № 60; 06.02.2017 г. № 3), Перечнем муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 21.09.2015 г. № 54 (в редакции постановлений администрации от 12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9; 24.03.2017г. № 11; 12.10.2017г. № 60; 10.10.2018г. № 54), статьями 23, 46, Устава Зареченского муниципального образования, администрация  Зареченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 18.04.2017г. № 16 (в редакции постановления от 28.08.2018г. № 50) за 2018 год эффективной.

2. Продолжить реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" в ранее утвержденном виде.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зареченского

муниципального образования                                                                                                Л.А. Котова

Утверждено:

Постановлением администрации Зареченского

муниципального образования

"О ходе реализации муниципальной программы

"Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории Зареченского муниципального

образования на 2017-2019 годы" за 2018 год"

от 11 февраля 2019 г. № 6

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" за 2018 год

| ответственный исполнитель муниципальной программы: | старший инспектор администрации Зареченского муниципального образования – Стрижнева И.Е. |
| --- | --- |
| дата составления отчета: | 08.02.2019г. |

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" утверждена постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 18.04.2017г. № 16 (в редакции постановления от 28.08.2018г. № 50).

Оценка степени достижения задач муниципальной программы в 2018 году

| Задачи муниципальной программы | Оценка степени достижения задач муниципальной программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- |
|  | В полной мере | Частично | Не достигнуты |  |
| Задача 1. |
| Повышение уровня безопасности дорожного движения внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования | В полной мере | Частично |  | 1) Изготовили и установили светоотражающие знаки: "Пирс" на стойке (2 шт.), "Водоем" на стойке (4 шт.) в с. Заречное по ул. Ленина; "Водонапорная башня" на 2-х стойках (1 шт.) с.Заречное, ул. Молодежная. Нанесли двуцветную дорожную разметку "Пешеходный переход" (бело-желтой) на проезжей части дорожного полотна с. Заречное, ул.Молодежная, около Зареченского детского сада. |
| Задача № 2 |  |
| Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | В полной мере |  |  | Информация опубликовывалась в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования, размещалась на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования. |
| Итого по муниципальной программе в шт. (%): 87% |

Муниципальная программа направлена на решение задач по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.

Целью муниципальной программы является:

- повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий детей и пешеходов;

- развитие взаимодействия с населением;

- расширение информационного влияния на участников дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

1) повышение уровня безопасности дорожного движения внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования;

2) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Применение программно-целевого метода позволяет осуществить:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП;

- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

# Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ И

В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Изменения в муниципальную программу "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" и в План мероприятий по реализации муниципальной программы в 2018 году вносились один раз (постановление администрации № 50 от 28.08.2018г.).

Уменьшен объем финансирования муниципальной программы, внесены изменения в мероприятия муниципальной программы.

# Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На 2018 год были запланированы мероприятия:

1)  Изготовление и установка светоотражающих знаков: "Наименование объекта" "ПИРС" на стойке (2 шт.), "Наименование объекта" "ВОДОЁМ" на стойке (4 шт.) в с. Заречное по ул. Ленина; "Наименование объекта" "ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ" на 2-х стойках (1 шт.) в с. Заречное ул. Молодёжная на сумму 72 300,00 рублей.

2) Нанесение  двуцветной дорожной разметки "Пешеходный переход" (бело-желтой) на проезжей части дорожного полотна в с. Заречное по ул. Ленина, ул. Молодежная, около детских учреждений: Зареченская средняя общеобразовательная школа, Зареченский детский сад на сумму 24 960,00 рублей.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства муниципального дорожного фонда Зареченского муниципального образования, сформированного за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в бюджет Зареченского муниципального образования.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год был запланирован в сумме 97 260,00 рублей.

Исполнение расходной части бюджета Зареченского муниципального образования в 2018 году на выполнение мероприятий муниципальной программы составило 84 780,00 рублей, из них:

1) изготовлены и установлены светоотражающие знаки: "Наименование объекта" "ПИРС" на стойке (2 шт.), "Наименование объекта" "ВОДОЁМ" на стойке (4 шт.) в с. Заречное по ул. Ленина; "Наименование объекта" "ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ" на 2-х стойках (1 шт.) в с. Заречное ул. Молодёжная на сумму 72 300,00  рублей (счет № 139 от 08.10.2018г. ИП Кравченко Наталья Геннадьевна);

2) нанесена  двуцветная дорожная разметка "Пешеходный переход" (бело-желтая) на проезжей части дорожного полотна в с. Заречное по ул. Молодежная, около детского учреждения - Зареченский детский сад на сумму 12 480,00 рублей (счет № 142 от 08.10.2018г. ИП Кравченко Наталья Геннадьевна).

Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" выполнены не в полном объеме. Не нанесена двуцветная дорожная разметка "Пешеходный переход" (бело-желтая) на проезжей части дорожного полотна в с. Заречное по ул. Ленина, около Зареченской средней общеобразовательной школы на сумму 12 480,00 рублей по причине того, что участок дороги с асфальтобетонным покрытием в с. Заречное по ул. Ленина с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 не был отремонтирован (восстановление асфальтобетонного покрытия).

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" электронный аукцион признан несостоявшимся.

Основание:

- протокол о признании электронного аукциона № 0134300026318000357 от 07.09.2018г. несостоявшимся;

- протокол  о признании электронного аукциона № 0134300026318000401 от 27.09.2018г. несостоявшимися.

В 2018 году проведены предупредительные меры по безопасности дорожного движения, не требующие финансирования:

- информирование населения и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения посредством размещения информации в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования, на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Предложенные муниципальной программой мероприятия позволяют решить ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования  в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами Зареченского муниципального образования.

Исполнение расходной части бюджета Зареченского муниципального образования в 2018 году на выполнение мероприятий муниципальной программы составило 84 780,00 рублей за счет средств муниципального дорожного фонда, сформированного за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в бюджет Зареченского муниципального образования.

Исполнение составило 87%.

# Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планирование повышения защищенности от дорожно-транспортных происшествий детей и пешеходов, соблюдение интересов граждан, участников дорожного движения при обеспечении безопасности дорожного движения, основанное на формировании муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы", позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов.

Предложенные муниципальной программой мероприятия позволяют решить ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования.

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности муниципальной программы является соблюдение интересов граждан, участников дорожного движения при обеспечении безопасности дорожного движения.

В 2018 году проведены предупредительные меры по безопасности дорожного движения:

- изготовлены и установлены светоотражающие знаки: "ПИРС" на стойке (2 шт.), "ВОДОЁМ" на стойке (4 шт.) в с. Заречное по ул. Ленина; "ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ" на 2-х стойках (1 шт.) в с. Заречное ул. Молодёжная;

- нанесена  двуцветная дорожная разметка "Пешеходный переход" (бело-желтая) на проезжей части дорожного полотна в с. Заречное по ул. Молодежная около Зареченского детского сада;

- информирование населения и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения посредством размещения информации в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования, на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Раздел 6. ВЫВОДЫ

В целях достижения оптимального соотношения связанного с реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а так же обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств; предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, информация о выполненных мероприятиях за 2018 год размещена в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования, на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Утвержденные в муниципальной  программе показатели достигнуты.

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" |
| Всего, в том числе: | 143,26 | 1,0 | 97,26 | 45,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 1,0 | 154,0 | 45,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В муниципальной программе подпрограммы не предусмотрены |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы"

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы 2016 год | Планируемое значение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель муниципальной программы: 1. Повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий детей и пешеходов. 2. Развитие взаимодействия с населением. 3. Расширение информационного влияния на участников дорожного движения. |
| 1. | Задача муниципальной программы 1: Повышение уровня безопасности дорожного движения внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования. |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1.1: Изготовление и установка светоотражающих знаков: "Наименование объекта" "ПИРС" на стойке (2 шт.), "Наименование объекта" "ВОДОЁМ" на стойке (4 шт.) в с. Заречное по ул. Ленина; "Наименование объекта" "ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ" на 2-х стойках (1 шт.) в с. Заречное ул. Молодёжная. | шт. | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1.2. | Целевой показатель (индикатор) 1.2: Количество нанесенной двуцветной дорожной разметки "Пешеходный переход" (бело-желтой) на проезжей части дорожного полотна в с. Заречное по ул. Ленина, ул. Молодежная, около детских учреждений: Зареченская средняя общеобразовательная школа, Зареченский детский сад. | метр | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1.3. | Целевой показатель (индикатор) 1.3: Количество установленных дорожных знаков "Ограничение скорости" в с. Заречное по ул. Ленина. | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Задача муниципальной программы 2: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 2.1. | Целевой показатель (индикатор) 2.1: Ежегодное размещение информации в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования, на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования. | ед. | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2.2. | Целевой показатель (индикатор) 2.2: Количество приобретенных тематических буклетов для оформления стенда по обеспечению безопасности дорожного движения Зареченской сельской библиотеки. | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Зареченского муниципального образования | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня безопасности дорожного движения внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования. | 72,30 | 0,00 | Количество установленных светоотражающих знаков: "Наименование объекта" "ПИРС" на стойке (2 шт.), "Наименование объекта" "ВОДОЁМ" на стойке (4 шт.) в с. Заречное по ул. Ленина; "Наименование объекта" "ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ" на 2-х стойках (1 шт.) в с. Заречное ул. Молодёжная. | шт. | 1 | --- | 7 | --- |
|  |  | 24,96 | 0,00 | Количество нанесенной двуцветной дорожной разметки "Пешеходный переход" (бело-желтой) на проезжей части дорожного полотна в с. Заречное по ул. Ленина, ул. Молодежная около детских учреждений: Зареченская средняя общеобразовательная школа, Зареченский детский сад. | метр | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  |  | 45,00 | 0,00 | Количество установленных дорожных знаков "Ограничение скорости" в с. Заречное, ул. Ленина. | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | 0,00 | 0,00 | Ежегодное размещение информации в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования, на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования. | ед. | 2 | 4 | 6 | 6 |
|  |  | 1,00 | 0,00 | Количество приобретенных тематических буклетов для оформления стенда по обеспечению безопасности дорожного движения в библиотеке с. Заречное. | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 143,26 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |